「反诈话术陪练助手」项目需求文档（48小时黑客松优化版）

对应赛道：赛道六・地铁公安交流展示友好类
技术栈：前端 Vue3 + Element Plus；后端 FastAPI + DeepSeek API
交付目标：L2 标准冲优级，预留 L3 亮点扩展空间
文档版本：V2.0 优化版
优化说明：新增三级交付层级、风险兜底机制、页面级合规细则、量化验收标准，解决原文档边界模糊、风险前置不足、异常处理缺失等问题，适配单人 48 小时限时开发场景。

## 一、项目概述

### 1.1 项目背景

传统反诈科普多为文字问答、知识点罗列的被动接收形式，用户沉浸感弱，真实遇骗时难以灵活应对。本项目以「沉浸式模拟对话」为核心，由 AI 扮演诈骗分子，用户以第一视角参与互动，结束后获得评分与避坑复盘，实现 “从被动学习到主动演练” 的体验升级。

本作品全程使用虚构模拟场景，不触碰任何真实案件、人员、执法数据，可安全用于对外交流展示与科普宣传，完全符合赛道六合规要求。

### 1.2 产品定位

一款轻量互动式反诈科普训练工具。用户可选择不同诈骗场景，通过文字、语音、模拟电话等方式与 AI 诈骗分子对话，在互动中识别诈骗套路、提升防范意识。

### 1.3 核心设计原则（48 小时专属）

最小闭环优先：先保核心流程跑通，再做亮点体验，绝不贪多求全

演示效果导向：所有核心功能优先保障 3 分钟评审演示流畅、有记忆点

风险前置兜底：服务器、网络、API、合规四大高危风险提前设计降级方案

零合规事故：全链路设置合规约束，内容安全为第一优先级

## 二、交付层级与优先级定义

### 2.1 三级交付标准

所有功能按优先级划分为三级，开发严格按「L1 → L2 → L3」顺序推进，时间不足时从下往上砍功能，绝不影响核心交付。

| 交付层级 | 等级定位 | 核心范围 | 验收意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 保底合格级 | P0 必做，100% 必须完成 | 文字聊天 + 3 个场景 + 评分复盘 + 合规标识 + 可部署访问 | 达到活动最低验收标准，确保作品有效 |
| L2 标准冲优级 | P1 必做，冲优秀基础 | L1 全部功能 + 双向语音（TTS+ASR） + 模拟电话通话模式 + UI 精致化 | 达到优秀作品门槛，具备差异化竞争力 |
| L3 冲刺亮点级 | P2 选做，时间充裕再做 | 模拟视频通话模式 + 对话历史记录 + 分享功能 + 动效优化 | 拉开分差，冲击对外展示名额 |

### 2.2 功能砍单优先级（时间不足时执行）

第一砍掉：模拟视频通话模式

第二砍掉：语音识别（ASR），保留语音播报 + 快捷回复

第三砍掉：模拟电话模式，保留纯文字聊天核心

绝对保底：1 个完整场景 + 文字对话 + 评分复盘 + 可访问地址

## 三、用户与使用场景

### 3.1 目标用户

普通科普受众：学生、年轻群体，用于学习反诈知识、提升识别能力

现场体验者：对外交流活动参与者，用于互动体验反诈科普

评审人员：黑客松评委，验收作品完整度、创新性与交付价值

### 3.2 核心使用场景

自主学习场景：用户空闲时进入工具，选择场景对话练习，学习应对技巧

现场展示场景：对外交流活动中，引导体验者上手互动，直观展示科普效果

评审演示场景：3 分钟内完成「选场景→电话模式对话→复盘展示」全流程

## 四、整体功能架构

Plain Text 反诈话术陪练助手 ├── 首页与场景选择模块【P0】 │ ├── 合规提示栏 │ ├── 场景卡片列表（3个） │ └── 交互模式选择 ├── 核心对话交互模块 │ ├── 文字聊天模式【P0】 │ ├── 语音合成播报（TTS）【P1】 │ ├── 语音识别输入（ASR）【P1】 │ ├── 模拟电话通话模式【P1】 │ └── 模拟视频通话模式【P2】 ├── 评分复盘模块【P0】 │ ├── 反诈意识评分 │ ├── 正确/踩坑点分析 │ └── 避坑指南建议 ├── 通用辅助功能 │ ├── 快捷回复【P0】 │ ├── 异常容错处理【P0】 │ └── 对话记录查看【P2】 └── 合规安全体系【P0】 ├── 页面级合规标识 ├── AI输出内容校验 └── 敏感数据拦截

## 五、详细功能需求

### 5.1 首页与场景选择模块【P0】

#### 5.1.1 页面构成

顶部固定合规提示栏（不可关闭，全程常驻）

文案：「本工具仅用于反诈科普学习，所有场景均为模拟虚构。如遇真实诈骗，请立即拨打全国反诈专线 96110」

样式：浅灰色底，深色小号字体，高度不超过 40px，不遮挡核心操作

页面标题区

主标题：反诈话术陪练助手

副标题：沉浸式模拟对话，练就反诈火眼金睛

场景卡片列表（3 个，网格排列）
每个卡片包含：场景名称、难度标签、一句话简介、场景图标、「开始挑战」按钮

场景 1：快递理赔诈骗（难度：★★☆）
简介：冒充电商快递客服，以订单异常、快递破损为由诱导理赔，套取支付信息

场景 2：AI 冒充亲友借钱（难度：★★★）
简介：利用 AI 合成声音，冒充亲友 / 老师以急事、受伤为由紧急诱导转账

场景 3：AI 兼职刷单诈骗（难度：★★☆）
简介：包装成 AI 数据标注、配音兼职，先给小额返利，再诱导充值做任务

模式选择弹窗

触发：点击「开始挑战」后弹出

选项：文字模式（推荐新手）、电话模式（沉浸式体验）

L3 扩展：新增视频模式选项

#### 5.1.2 业务规则

未选择模式不进入对话页，默认选中文字模式

从复盘页返回首页可直接重新选择场景，无需刷新页面

### 5.2 核心对话交互模块

#### 5.2.1 文字聊天模式【P0 基础必做】

页面布局

顶部栏：返回按钮 + 当前场景名 + 「结束挑战」按钮

中间区：聊天消息流，左右气泡分布，支持滚动查看历史

底部栏：输入框 + 发送按钮 + 语音输入按钮（P1）+ 快捷回复入口

交互流程

进入页面后，AI 自动发送第一句开场白

用户输入文字点击发送，消息上屏，显示「对方正在输入...」加载态

后端调用 DeepSeek 生成回复，返回前端展示

用户可随时点击「结束挑战」终止对话，跳转复盘页

对话规则

单轮 AI 响应超时阈值：8 秒，超时触发重试，仍失败则展示兜底提示

AI 单条回复字数控制在 50-150 字，口语化表达，避免长段落

单场对话推进节奏：8-12 轮覆盖完整诈骗套路，不无限发散

#### 5.2.2 双向语音能力【P1】

##### 语音合成播报（TTS）

功能：AI 回复文字自动转为语音播放，每条消息气泡附带播放 / 暂停按钮

技术实现：浏览器原生 window.speechSynthesis，HTTP/HTTPS 环境均可用

规则：电话模式下默认自动播放，文字模式下默认手动点击播放

##### 语音识别输入（ASR）

功能：点击麦克风按钮说话，自动转文字填入输入框，确认后发送

技术实现：浏览器原生 webkitSpeechRecognition

降级规则（核心优化点）：

检测到非 HTTPS 环境时，自动隐藏语音输入按钮，不报错、不白屏

降级后保留语音播报能力，交互通过文字输入 + 快捷回复完成

备选方案：若需保留 ASR，接入第三方语音 SDK 免费额度，作为环境不满足时的替补

#### 5.2.3 模拟电话通话模式【P1 核心亮点】

##### 状态机定义（解决状态冲突 bug）

明确 6 种核心状态，禁止状态交叉冲突：
待来电 → 响铃中 → 通话中 → 播报中 → 识别中 → 已挂断

播报中禁止触发语音识别，避免同时发声

挂断后立即终止所有语音播放、清空上下文

网络超时不中断通话计时，仅提示消息发送失败

##### 三阶段交互

响铃阶段

全屏来电界面：显示虚拟来电号码、来电身份、归属地、来电动画

效果：播放默认铃声，移动端触发震动

操作：「接听」进入通话界面，「挂断」返回首页

通话阶段

界面：上方显示联系人头像、名称、实时通话计时器；底部功能按钮（免提、静音、挂断）

交互：接听后自动播放 AI 第一句话术；用户点击麦克风说话，识别后发送；AI 回复自动语音播报

兜底：默认展开快捷回复按钮，语音识别不可用时可直接点选回复

挂断阶段

点击挂断后，立即结束会话，自动跳转评分复盘页

复盘页保留完整通话文字记录，可展开查看

#### 5.2.4 模拟视频通话模式【P2 选做】

入口：首页模式选择新增「视频模式」

实现：静态人像图 + CSS 呼吸微动效 + 语音同步声波效果，模拟真人对话状态

交互逻辑：与电话模式完全一致，仅 UI 样式不同，底层复用全部接口

### 5.3 评分复盘模块【P0】

#### 5.3.1 页面构成

评分总览区

醒目展示 0-100 分反诈意识评分，对应等级：优秀（80+）、良好（60-79）、警惕（40-59）、危险（40 以下）

一句话总结评语，正向引导为主

详细分析区

正确应对：分点列出用户对话中的正确操作，引用对应对话内容

风险踩坑：分点列出用户回复中的风险点，说明潜在危害

避坑指南区

针对当前场景给出 3 条核心防范技巧，末尾附 96110 反诈专线提示

操作区

「重新挑战」：返回当前场景对话页

「换个场景」：返回首页场景列表

#### 5.3.2 输出规则

后端强制要求大模型返回固定 JSON 格式，字段缺失时触发重试

重试 2 次仍失败时，返回兜底评分与通用避坑指南，绝不白屏

### 5.4 通用辅助功能

快捷回复【P0】

每个场景预设 4 条快捷回复，如「我需要先核实一下」「怎么证明你的身份」「我不需要」

点击即可直接发送，保障演示流程顺畅，避免现场打字卡顿

异常处理【P0】

API 调用失败：显示「网络稍差，请重试」，保留输入内容，支持重发

会话不存在：提示「会话已过期，请重新开始」，自动跳转首页

内容违规：拦截违规输出，返回「请专注于对话场景」提示

对话历史【P2】

本地存储用户最近 3 次对话记录，可查看复盘结果

不做云端存储，避免增加后端复杂度

## 六、后端服务需求

### 6.1 接口总览

| 接口路径 | 请求方式 | 优先级 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/scene/list | GET | P0 | 获取全部场景列表 |
| /api/chat/start | POST | P0 | 初始化会话，返回会话 ID 与开场白 |
| /api/chat/send | POST | P0 | 发送用户消息，获取 AI 回复 |
| /api/chat/end | POST | P0 | 结束对话，生成评分复盘 |

### 6.2 核心接口详情

#### 1. 初始化会话 /api/chat/start

入参：scene_id（场景 ID）、mode（交互模式）

出参：session_id、first_message

逻辑：加载对应场景 Prompt，初始化上下文，生成开场白

#### 2. 发送消息 /api/chat/send

入参：session_id、user_message

出参：ai_reply

逻辑：追加消息到上下文，调用 DeepSeek 生成回复，更新上下文后返回

#### 3. 结束对话 /api/chat/end

入参：session_id

出参：结构化评分复盘数据

逻辑：加载评分 Prompt，传入完整对话历史，生成分析结果

### 6.3 核心逻辑优化（解决落地风险）

会话管理（防 OOM）

采用 Python 字典内存存储，不接入数据库

单会话最大消息数：20 轮，超出自动提示结束

定时清理：每 30 分钟清理一次超过 1 小时未活跃的会话

最大并发会话数：50 个，超出则清理最早的会话，保障服务器内存不溢出

Prompt 管理

每个场景独立角色 Prompt，统一存放于配置文件

强制加入安全约束：禁止输出真实违法操作指引、禁止脱离诈骗角色、禁止诱导真实转账

评分 Prompt 固定输出 JSON 格式，严格校验字段完整性

DeepSeek 调用容错

统一超时时间：10 秒

失败自动重试 1 次，重试间隔 2 秒

连续失败返回预设兜底话术，不抛出技术报错

API 密钥通过环境变量注入，禁止硬编码

合规校验层【P0 新增】

输出拦截：AI 回复经过简易敏感词校验，命中违规关键词则替换为兜底回复

输入拦截：用户输入包含违法、恶意引导内容时，直接拒绝并提示合规提醒

## 七、合规落地细则【P0 新增，赛道六硬性要求】

### 7.1 页面级合规标识要求

| 页面 | 合规标识要求 |
| --- | --- |
| 首页 | 顶部固定合规提示栏 + 底部小字标注「模拟场景 仅供科普」 |
| 对话页 / 通话页 | 顶部栏角落常驻「模拟通话」标识，字体醒目不遮挡操作 |
| 复盘页 | 避坑指南末尾强制展示 96110 反诈专线 + 官方反诈提示 |
| 所有弹窗 | 不覆盖全局合规提示栏 |

### 7.2 内容合规要求

所有场景话术均为虚构模拟，不得使用真实案件、真实人员信息

AI 对话仅展示诈骗话术套路，不得传授具体实施方法、规避手段

不得出现真实银行账号、支付链接、个人身份信息等敏感内容

所有对外演示素材必须提前完成脱敏与合规检查

### 7.3 代码与素材合规

使用开源组件、AI 生成代码需在 README 中明确注明

图片、音频素材使用无版权资源，标注来源

禁止使用任何涉密、内部业务相关的逻辑与数据

## 八、非功能需求（量化适配低配服务器）

### 8.1 运行环境基线

服务器配置：1 核 2G Linux 云服务器（匹配官方发放标准）

部署方式：前后端同机部署，Nginx 反向代理

资源占用上限：服务总内存占用 ≤ 500MB，CPU 峰值 ≤ 70%

### 8.2 性能指标

页面首屏加载时间 ≤ 2 秒

正常网络下，单轮 AI 响应时间 ≤ 6 秒

语音播报启动延迟 ≤ 0.5 秒

服务连续运行 72 小时无崩溃

### 8.3 兼容性

PC 端兼容 Chrome、Edge 主流浏览器

优先适配 1920*1080 分辨率，满足投影展示需求

移动端适配核心功能，非重点优化项

## 九、风险与兜底方案【新增，全链路风险覆盖】

| 风险等级 | 风险描述 | 预防措施 | 兜底方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 致命 | 官方服务器无法访问 DeepSeek API | 拿到服务器第一时间先测试 API 连通性；提前确认出口网络策略 | 本地部署演示，录屏替代线上访问；临时更换国内可访问的大模型 API |
| 🔴 致命 | HTTP 环境下语音识别失效 | 部署优先配置 HTTPS（免费证书）；提前测试环境兼容性 | 自动降级为「语音播报 + 快捷回复」，不影响电话模式核心体验 |
| 🟠 高危 | 48 小时工期不足，功能做不完 | 严格按 L1→L2→L3 顺序开发，每日节点验收 | 按砍单优先级逐级缩减功能，优先保障 L1 核心闭环完整 |
| 🟠 高危 | 服务内存溢出、进程崩溃 | 限制最大会话数、定时清理过期会话；监控内存占用 | 配置服务自动重启；核心数据不落库，重启不影响核心功能使用 |
| 🟠 高危 | AI 输出违规、内容翻车 | Prompt 加强安全约束；后端加敏感词拦截层 | 命中规则直接返回预设合规话术；演示前提前走通固定脚本，确保输出稳定 |
| 🟡 中危 | 部署踩坑耗时过长 | 第一天就搭好本地部署环境；提前准备部署脚本 | 采用 Render+Vercel 免费部署组合作为备用，不依赖官方服务器 |
| 🟡 中危 | 演示时 AI 回复不稳定 | 预设演示专用快捷回复路径；提前录制备用视频 | 评审以预录演示视频为主，现场演示为辅，确保展示效果可控 |

## 十、技术栈选型

### 10.1 前端

核心框架：Vue 3 + Vite

UI 组件库：Element Plus

语音能力：Web Speech API（原生）

部署：打包为静态资源，Nginx 托管

### 10.2 后端

核心框架：FastAPI（Python 3.10+）

大模型对接：OpenAI SDK → DeepSeek 兼容接口

数据存储：内存字典（无数据库）

部署：Uvicorn 启动服务，Nginx 反向代理

### 10.3 外部依赖

DeepSeek 大模型 API（核心能力）

浏览器原生语音 API（无额外成本）

|（注：部分内容可能由 AI 生成）